Τετάρτη 28/05/2003

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θα ήθελα επίσης σήμερα  να κάνω μια ειδική αναφορά σε ένα μεγάλο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και σε δύο, μεταξύ των άλλων, πολύ σημαντικές μελέτες που θα εκπονηθούν το επόμενο διάστημα.

Το έργο είναι η παράκαμψη της πόλης των Ιωαννίνων, για το οποίο τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν κάποια σχόλια σχετικά με την πορεία του.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω κατηγορηματικά ως Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ηπείρου, εσάς και τους πολίτες των Ιωαννίνων ότι το έργο θα ολοκληρωθεί κανονικά, θα έλεγα μάλιστα σε χρονικό διάστημα μικρότερο από αυτό που ορίζουν οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου – εργολάβου.

Ειδικότερα για το έργο της παράκαμψης έχουν διατεθεί έως τώρα από τα προγράμματα Interreg II και ΙΙΙ οι ακόλουθες πιστώσεις:

- 4,5 δις δρχ μέσω παρακατάθεσης για απαλλοτριώσεις

- 2,8 δις δρχ για το τμήμα που συνδέει την Ε.Ο Ιωαννίνων –Ηγουμενίτσας (Κόμβος Καρδαμιτσίων) με τον Κόμβο Αεροδρομίου

- 220 εκατ. δρχ. για εργασίες που εκτελέστηκαν από τους δύο αναδόχους και αφορούσαν τα δύο τμήματα από Ε.Ο Ιωαννίνων –Άρτας(Κόμβος Ανατολής) έως Ε.Ο Ιωαννίνων –Ηγουμενίτσας(Κόμβος Καρδαμιτσίων). Όπως γνωρίζετε και οι δύο αυτές εργολαβίες δεν ολοκληρώθηκαν, λόγω έκπτωσης του ενός εργολάβου και λόγω διάλυσης της σύμβασης του άλλου.

Συνολικά έως τώρα έχουν διατεθεί περίπου 8 δις δρχ.

Που βρισκόμαστε σήμερα.

1ον. Είναι σε εξέλιξη η εργολαβία ολοκλήρωσης των εργασιών από Πανεπιστήμιο έως την Ε.Ο Ιωαννίνων –Ηγουμενίτσας(Κόμβος Καρδαμιτσίων), με συμβατικό ποσό 6,39 εκατ. Ευρώ.

Η συγκεκριμένη εργολαβία εξελίσσεται κανονικά και είμαι σίγουρος ότι θα ολοκληρωθεί πολύ πριν από το τέλος του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

2ον Χρηματοδοτείται άμεσα, και όταν λέω άμεσα εννοώ ότι εντός του Ιουνίου θα δημοπρατηθεί η ολοκλήρωση των εργασιών από Κόμβο Αεροδρομίου έως την Ε.Ο Ιωαννίνων –Ηγουμενίτσας(Κόμβος Καρδαμιτσίων)  με 3 εκατ. Ευρώ.

Η χρηματοδότηση αυτή θα προέλθει από εθνικούς πόρους και ήδη μετά από συνεννόηση με το Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών έχω λάβει τη σχετική έγκριση.

Ας μην ανησυχούν λοιπόν κάποιοι ότι το έργο θα μείνει ημιτελές.

3ον. Δημοπρατείται επίσης εντός του Ιουνίου η ολοκλήρωση  των εργασιών από Πανεπιστήμιο έως την Ε.Ο Ιωαννίνων –Άρτας ( Κόμβος Ανατολής). Το συνολικό κόστος του έργου είναι 1,8 εκατ Ευρώ μαζί με τις απαραίτητες απαλλοτριώσεις.

4ον. Τις επόμενες ημέρες αποστέλλουμε στο Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών το Τεχνικό  Δελτίο του Έργου για νέα ένταξη και χρηματοδότηση από το Interreg III των παράπλευρων της παράκαμψης δρόμων.

Η χρηματοδότηση και αυτής της εργολαβίας, θέλω να τονίσω ότι είναι εξασφαλισμένη από το   Interreg III και ανέρχεται στο ύψος των 5,150 εκατ. Ευρώ.

Μελέτες

Όσον αφορά για  τις δύο σημαντικές μελέτες που πριν ανέφερα και για τις οποίες την επόμενη εβδομάδα υπογράφω τις συμβάσεις,  με τους αναδόχους που προέκυψαν μετά την προκήρυξη, αφορούν :

Η πρώτη το Κωπηλατοδρόμιο Ιωαννίνων  με προϋπολογισμό 700.000 Ευρώ και συμβατικό χρόνο παράδοσης 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης . Προβλέπεται η εκπόνηση της οριστικής μελέτης του έργου , η περιβαλλοντική μελέτη, καθώς και το κτηματολογικό διάγραμμα για την διενέργεια  των  απαλλοτριώσεων που θα απαιτηθούν στη συνέχεια.

Η δεύτερη αφορά την σύνδεση της Εγνατίας Οδού ( Κόμβος Τύριας) με Ε.Ο Φιλιππιάδας- Πρέβεζας , η οποία έχει προϋπολογισμό 450.000 Ευρώ.  Η μελέτη και η ένταξη στη συνέχεια του έργου είναι μία πολύ σημαντική πράξη , αφού ο συγκεκριμένος δρόμος συνδέει το Ν. Πρέβεζας με την Εγνατία Οδό.