## ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ Ν+2

Κανόνας Ν+2 είναι η υποχρέωση του Κράτους μέλους να απορροφά, τις δεσμεύσεις κάθε έτους έως και δύο χρόνια μετά. Το έτος 2003 ήταν η αφετηρία εφαρμογής του κανόνα Ν+2 εφόσον το 2001 αποτελεί το πρώτο έτος δεσμεύσεων για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ.

Η τήρηση του κανόνα Ν+2 για το 2003 επιτεύχθηκε.

Σύμφωνα με την υποχρέωση τήρησης του κανόνα Ν+2 για το 2004 οι δεσμεύσεις και οι απαιτούμενες πληρωμές (από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι σήμερα) για το ΠΕΠ Ηπείρου ανά Ταμείο απεικονίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

| Διαρθρωτικό Ταμείο | Δημόσια Δαπάνη |  |  | Κοινοτική Συμμετοχή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ν+2 | Πληρωμές έως 31/3/2004 (*) | Υπόλοιπο | Υπόλοιπο |
| ΕΤΠΑ | 100.150.000 | 36.572.702 | 63.577.298 | 47.682.974 |
| ΕΓΤΠΕ | 23.943.000 | 7.373.363 | 16.569.637 | 12.427.228 |
| ΕΚΤ | 9.669.000 | 3.779.900 | 5.889.100 | 4.416.825 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 133.762.000 | 47.725.965 | 86.036.035 | 64.527.026 |

(*)	Πέρα των πληρωμών αυτών υπάρχουν και πληρωμές τριών έργων ύψους 3.478.264 € που είναι σε αναστολή, λόγω κακοτεχνιών (κατάταξη των έργων στην Κατηγορία ΙΙ από τον ΕΣΠΕΛ).

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος έως 31/3/2004, ο αριθμός των Μέτρων που έχει ενεργοποιηθεί είναι 30 από το σύνολο των 30, ποσοστό  100%.

Ο αριθμός των Προκηρύξεων που έχουν εκδοθεί, ανέρχεται σε 106.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προκηρύξεων ανέρχεται σε 716.159.122 €.

Αν αφαιρέσουμε τις επαναπροκηρύξεις, περιορίζεται σε 517.273.237 €

Η Δημόσια Δαπάνη του προϋπολογισμού των προκηρύξεων ανέρχεται σε 617.028.992 € .

Έχουν υποβληθεί  1.472 προτάσεις και εντάχθηκαν 329 έργα:

| ΕΤΟΣ / ΜΗΝΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 1 | 2.197.456,87 |
| 2001 | 9 | 16.378.962,83 |
| 2002 | 143 | 91.231.886,47 |
| 2003 | 98 | 106.942.193,99 |
| 1/2004 | 8 | 23.738.936,17 |
| 2/2004 | 12 | 101.922.220,00 |
| 3/2004 | 9 | 3.542.580,00 |

Η προϋπολογισθείσα  Δημόσια Δαπάνη των παραπάνω  ενταγμένων έργων είναι 352.801.326,12 €, ποσοστό 60,7% της συνολικής Δημόσιας  Δαπάνης του Προγράμματος (έχει ενταχθεί και το έργο της Εγνατίας οδού με επι πλέον εθνική συμμετοχή 47.000.000 €).

Οι Νομικές δεσμεύσεις ανέρχονται σε 118.925.615,69 € (ποσοστό 20,46 % της Δημόσιας  Δαπάνης του ΠΕΠ).

Οι πληρωμές του προγράμματος ανέρχονται σε 47.725.964,28 € (ποσοστό 8,21% της Δημόσιας  Δαπάνης του ΠΕΠ).