ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

Η εισήγηση αυτή αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στα δάση και δασικές εκτάσεις  των Νομών της Περιφέρειας Ηπείρου και συντάσσεται στα πλαίσια:

α) Των διατάξεων του Ν. 2612/98 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις».

β) Της υπ’ αριθ. 12030 Φ. 109.1/10-5-1999 Κ. Υ. Α. «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο. Τ. Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών».

γ) Της υπ’ αριθ. 1902/16-3-2010 διαταγής της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπ. Προστασίας του Πολίτη «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών».

1. Οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων φορέων στις πυρκαγιές των δασών και δασικών εκτάσεων έχουν καθορισθεί με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Νόμου και της ανωτέρω Κ. Υ. Α.

Σύμφωνα με τον εν λόγω καθορισμό, στη Δασική Υπηρεσία έχει ανατεθεί η πρόληψη των πυρκαγιών, η περαιτέρω διαχείριση και η προστασία των καμένων εκτάσεων, καθώς και η συνδρομή γενικότερα στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών αποτελεί την κρισιμότερη παράμετρο αντιμετώπισης αυτών, διότι εξασφαλίζει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με το μικρότερο κόστος, γι’ αυτό σι κύριοι στόχοι της Δασικής Υπηρεσίας είναι:

Α) Η μείωση της καμένης ανά πυρκαγιά έκτασης στο ελάχιστο δυνατό και

Β) Η καλύτερη οργάνωση της πρόληψης των πυρκαγιών.

Το αντικείμενο της πρόληψης, για την οποία έχει αρμοδιότητα η Δασική Υπηρεσία αναφέρεται κυρίως στην προετοιμασία των δασών να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο της φωτιάς με τις μικρότερες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις.

Η εν λόγω προετοιμασία των δασών περιλαμβάνει:

α) Την οργάνωση του χώρου των δασών με επιστημονικό τρόπο, ώστε να αποτρέπει τον κίνδυνο της φωτιάς ή να ελαχιστοποιεί τα αρνητικά αποτελέσματα από μια τέτοια καταστροφή.

β) Την ανάλυση του ανάγλυφου, του είδους της βλάστησης και της συμπεριφοράς της στη φωτιά.

γ) Την καταγραφή του υπάρχοντος οδικού δικτύου προσέγγισης στους χώρους πιθανής έναρξης πυρκαγιάς, καθώς και των υπαρχόντων αντιπυρικών έργων και διευκολύνσεων στην περιοχή (πυροφυλακίων - παρατηρητηρίων - υδατοδεξαμενών κ.λ.π.).

δ) Τους δασοκομικούς χειρισμούς που θα αυξήσουν την αντοχή του δάσους στη φωτιά, θα μειώσουν τις πιθανές επιπτώσεις από αυτήν και θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της καλύτερης δυνατής αναγέννησης μετά από αυτήν. Τέτοια μέτρα είναι η επιλογή και ευνόηση των δύσφλεκτων πλατύφυλλων ειδών, οι καθαρισμοί για τη δημιουργία παρόδιων στεγασμένων ή μη αντιπυρικών λωρίδων, η δημιουργία ζωνών αντίστασης στη φωτιά, οι αντιπυρικές αναδασώσεις.

Στην ανωτέρω προετοιμασία των δασών εντάσσονται τα αντιπυρικά έργα και εργασίες, τα οποία αποτελούν έναν πολύ σημαντικό τομέα της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών.

2. Σχεδιασμός έργων και εργασιών πρόληψης πυρκαγιών στα Δημόσια δάση

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας των Δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων ανήκει στην αρμοδιότητα των Δ/νσεων Δασών των Νομών και των Δασαρχείων Ιωαννίνων, Κόνιτσας και Μετσόβου.

Μερικά από τα έργα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα έργων και εργασιών ανάπτυξης της Δασοπονίας Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2010. Για τη σκοπιμότητα των έργων του προγράμματος έχουν αποφανθεί θετικά τα Νομαρχιακά Συμβούλια των Νομών, αυτό δε θεωρήθηκε με την υπ’ αριθ. 596/1-3-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Ηπείρου και έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για έγκριση και χρηματοδότηση. Για τον τομέα της αντιπυρικής προστασίας η προτεινόμενη πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 3.591.000 €.

Τα έργα αντιπυρικής προστασίας θα κατασκευαστούν στα Δημόσια Δάση και αφορούν:

α. Τη συντήρηση - βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.

β. Τη συντήρηση - βελτίωση και κατασκευή τεχνικών έργων στο ανωτέρω δασικό οδικό δίκτυο.

γ. Τη διάνοιξη δασικών δρόμων.

δ. Τη συντήρηση, επισκευή, κατασκευή υδατοδεξαμενών, κ. λ. π.

ε. Τη συντήρηση, βελτίωση και κατασκευή πυροφυλακίων.

στ. Την εγκατάσταση ξύλινων παρατηρητηρίων.

ζ. Την διενέργεια εργασιών καθαρισμού και αραιώσεων στα αισθητικά δασύλλια Ιωαννίνων και Άρτας καθώς και σε όλα τα Δημόσια δάση της Περιφέρειας Ηπείρου.

Στον ανωτέρω σχεδιασμό έχουν ληφθεί υπόψη σι προτάσεις παρελθόντων ετών των Πυροσβεστικών Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Τα έργα και οι εργασίες αντιπυρικής προστασίας στα Δημόσια Δάση Περιφέρειας Ηπείρου που προτείνονται κατά Νομό με τον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό εμφαίνονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα.

Από τα αναγραφόμενα στο πίνακα έργα μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, αφού γίνει έγκαιρα η χρηματοδότησή και το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, όσα αναφέρονται στη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και των υδατοδεξαμενών, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να εκτελεστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και μετά την χρηματοδότησή τους.

Εκτός των αναφερομένων έργων και εργασιών υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στα πλαίσια του τακτικού προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, 206.550 € για τις εργασίες καθαρισμού, αραιώσεων των δημοσίων δασών των Νομών Ιωαννίνων και Άρτας.

3. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για τη Δασοπροστασία:

Εφόσον κατανεμηθεί, όπως κάθε χρόνο, εποχιακό προσωπικό στις Δασικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αυτό θα προσληφθεί για ορισμένο χρονικό διάσημα από τις Δ/νσεις Δασών Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και τα Δασαρχεία Ιωαννίνων, Κόνιτσας και Μετσόβου με σκοπό την εκτέλεση εργασιών δασοπροστασίας, κυρίως στα περιαστικά δασύλλια ή σε οποιαδήποτε άλλα δάση κριθεί απαραίτητη και άμεση η εκτέλεση ανάλογων εργασιών.

4. Οργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων:

Για το τρέχον έτος αναμένεται η διάθεση πιστώσεων για τη λειτουργία στις Δασικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας ενός συστήματος δασοπροστασίας τις απογευματινές ώρες και τις εξαιρέσιμες ημέρες, με τη συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής και εποχούμενων περιπόλων, τα οποία θα συνεργάζονται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα συνδρομής.

5. Ενημέρωση του κοινού για τον κίνδυνο των πυρκαγιών:

Η ενημέρωση των πολιτών πραγματοποιείται και από τους δασικούς υπαλλήλους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων καθώς και από την αναμετάδοση μηνυμάτων για την ανάγκη προστασίας του δάσους από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.

6. Προληπτικά μέτρα προστασίας από τους Ο. Τ. Α.

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες των Νομών οφείλουν:

α) Να συντηρήσουν και να βελτιώσουν το δασικό και αγροτικό οδικό δίκτυο της περιοχής αρμοδιότητάς των που τους ανήκουν ιδιοκτησιακά με τα μηχανήματα, που διαθέτουν ή με μίσθωση μηχανημάτων.

β) Να διενεργήσουν καθαρισμούς στις παρυφές των περιαστικών δασυλλίων ιδιοκτησίας τους, κυρίως στη ζώνη μίξης των δασυλλίων αυτών με τους οικισμούς, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στις αισθητικές και προστατευτικές αναδασώσεις.

Για τα παραπάνω μέτρα προστασίας έχουν γίνει σχετικά έγγραφα από τις Δ/νσεις Δασών των Νομών και τα Δασαρχεία του Νομού Ιωαννίνων προς τους Δήμους και τις Κοινότητες.

7. Για τις εργασίες προληπτικού κλαδέματος δένδρων και καθαρισμών κατά μήκος των γραμμών της Δ. Ε. Η. έχουν χορηγηθεί και θα χορηγηθούν εγκρίσεις από τις Δασικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Θεωρούμε, ότι τα ανωτέρω μέτρα και δράσεις θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα μόνο εάν υπάρξει άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην πρόληψη και καταστολή των Δασικών πυρκαγιών και για το σκοπό αυτό η συνεργασία της Δασικής Υπηρεσίας θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Τέλος θέλω να ευχηθώ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καλή Δύναμη για τον κοινό στόχο που είναι η προστασία των Δασικών Οικοσυστημάτων.

Ιωάννινα 29. 3. 2010

Μ. Ε. Γ. Γ.  ΗΠΕΙΡΟΥ

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Δημήτριος Ζήκος

Δασολόγος με Α’ βαθμό